План работ на 2013 год

1.Подготовка и сдача  тепловых узлов, ниже указанных жилых домов, ресурсоснабжающей организации:

Богданова 33/15; Ипподромная 24; Озерная 1; Озерная 3; Озерная 17; Терещенко 24;

Терещенко 26; Терещенко 28; Университетский переулок 5; Склизкова 68

(Срок выполнения работ до 15 сентября 2013 года.)

2. В связи с утверждением собственниками жилых помещений тарифов на содержание дома ниже экономически обоснованных управляющей организацией будут производиться работы только по устранению аварийных ситуаций:

3.Работы по текущему ремонту инженерных сетей и конструктивных элементов зданий, выполняется в соответствии со СНИП-ами

4.Капитальный ремонт по ФЗ №185

Жилой дом по ул.Ипподромная 24

1)Ремонт кровли

2)Ремонт фасада

3)Замена оконных блоков в подъездах

4)Замена внутридомовых инженерных сетей( электроснабжения,канализация водопровод)

5)Установка приборов учета тепловой энергии и ХВС.

.

Работы  на 2013год

Озерная д.3-

замена окон в местах общего пользования на пластиковые

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 4м2

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Косметический ремонт двух подъездов

Частичный ремонт кровли   -  150 м2

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Озерная д.1-

замена окон в местах общего пользования на пластиковые

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 4м2

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Богданова д.27-

замена разбитых стекол в окнах в местах общего пользования-1м2

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 2м2

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Богданова д.24 корп.2-

замена окон в местах общего пользования на пластиковые

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 4м2

Установка прибора учета холодного водоснабжения

Косметический ремонт двух подъездов

Устройство нового покрытия козырьков 4-х подъездов – 9 м2

Частичный ремонт отмостки   -  40 м2

Замена звеньев водосточных труб   -    12 п/м

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Богданова д.33/15-

Замена окон в местах общего пользования на пластиковые

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 4м2

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Косметический ремонт двух подъездов

Частичный ремонт кровли   -  300 м2

Установка 2-х лавочек

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт кровли с заменой утеплителя и кровельного ковра  -   940 м2

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Ипподромная д.21-

замена разбитых стекол в окнах в местах общего пользования-1м2

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 2м2

Косметический ремонт двух подъездов

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Ипподромная д.24-

Ремонт отмостки    150 м2

Ремонт цоколя         40 м2

Замена розлива отопления    320 м/п

Косметический ремонт 2-х подъездов

Замена почтовых ящиков  -  60 шт.

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Терещенко д.24-

замена разбитых стекол в окнах в местах общего пользования-2м2

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 2м2

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Косметический ремонт 2-х подъездов

Замена звеньев водосточных труб   -    12 п/м

Частичный ремонт отмостки        - 30 м/п

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Терещенко д.26 -

замена разбитых стекол в окнах в местах общего пользования-2м2

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 2м2

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Замена звеньев водосточных труб   -    12 п/м

Частичный ремонт отмостки        - 30 м/п

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Терещенко д. 28 –

Устройство козырька над входом в подъезд

Частичный ремонт кровли с заменой шифера     20 м2

Ремонт цоколя      1,5 м2

замена разбитых стекол в окнах в местах общего пользования  - 2м2

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Склизкова д. 68 –

Ремонт наружных стеновых панелей     10 м2

Частичный ремонт отмостки           40 м/п

Ремонт входных групп       - 4 м2

замена разбитых стекол в окнах в местах общего пользования-2м2

замена почтовых ящиков     60 шт.

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.

Университетская д.5-

замена окон в местах общего пользования -  на пластиковые

Ремонт  дверных полотен входной группы в подъезд - 4м2

Установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

Ремонт кровли с заменой утеплителя и кровельного ковра  -   700 м2

Срок выполнения работ до 15сентября 2013г.